**U成长培训 - python全栈开发 - 2018.10**

**项目名称:** 招聘网站开发

**团队成员:** 黄娟娟，辛畅，李一凡，田莉，王海英，沈利蒙，张书浩，

蔡文浩，刘少非，郭晓峰

**组长:** 沈利蒙

**进度描述: 项目共包括4次迭代，共需要15天**

**迭代1: 用户注册,登录和账号信息管理**

Story 1 – 用户注册: 包括个人用户的注册和企业用户的注册

天数: 2

状态: In progress

Story 2 - 登录: 用户(个人用户，企业用户)通过账号进行登录和登出

天数: 1

状态: In progress

Story 3 - 账号信息管理: 用户第一次登录系统需要完善个人信息，后期可对账号信息进行修改。公司用户添加公司简介和企业文化

天数: 2

状态: In progress

**迭代2:招聘信息管理，职位申请管理，发布面试通知 ，**

Story 1 - 招聘信息管理: 企业编写职位要求，并在系统中发布招聘信息。

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 2 职位申请管理: 企业户查看发布招聘信息的职位申请情况，并对职位申请进行管理。

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 3发布面试通知: 企业用户根据应聘者信息筛选用户，对合适的用户以邮件的形式发布面试通知。

天数: 1

状态: To be scheduled

**迭代3: 简历信息管理，投递简历，职位申请管理，面试通知管理**

Story 1 -**简历信息管理**: 用户完善个人信息，并通过简历模版生成简历。

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 2 - 简历投递: 招聘信息的查看及搜索，简历的投递

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 3 - 职位申请管理: 个人用户查看职位申请，

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 4 - 面试通知管理: 个人用户查看面试通知，并对通知信息进行管理

天数: 1

状态: To be scheduled

**迭代4: 公司账户的审核，数据分析，（招聘网站数据的爬取）**

Story 1 - 公**司账户的审核**: 系统后台可对新注册公司进行资格审核和管理

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 2 - 数据分析: 整个网站数据的分析

天数: 1

状态: To be scheduled

Story 3 -**招聘网站数据的爬取**: 由于系统完成后无用户数据，需要对一些招聘网站进行数据爬取，完善系统数据以进行数据分析

系统用例图如下图所示：





 